ОТЧЁТ

О РАЗРАБОТКЕ ПЛАТФОРМЫ KAYRAN

Неделя 1 (1–6 июня 2026)

Дата составления: 01.06.2026

# СОДЕРЖАНИЕ

1. Состав команды

2. Цели недели

3. Результаты за неделю

3.1. База данных

3.2. Backend (Python FastAPI)

3.3. Backend (Go)

3.4. Frontend (Angular PWA)

3.5. PWA

3.6. Инфраструктура

3.7. Документация

4. Технологический стек

5. План на неделю 2

6. Структура проекта

7. Доступ к системе

# 1. Состав команды и роли

| Роль | Ответственный | Модуль |
| --- | --- | --- |
| Архитектор / Team Lead | — | Архитектура, БД, интеграция |
| Команда 1 (Пользователи) | — | Пользователи, роли, авторизация |
| Команда 2 (Маршруты) | — | Маршруты, GPS-трекинг, карты |
| Команда 3 (Прокат) | — | Прокат лодок, QR-доступ |
| Команда 4 (Чемпионаты) | — | Команды, матчи, турниры |
| Команда 5 (Инклюзив) | — | Инклюзивные программы |

# 2. Цели недели

Утверждение архитектуры и технологического стека проекта.

Создание полной схемы базы данных (27 таблиц, PostgreSQL + PostGIS).

Реализация REST API на Python FastAPI (все модули).

Реализация высокопроизводительной версии API на Go.

Разработка PWA-фронтенда на Angular 21+ с offline-first, QR-сканером.

Подготовка полного комплекта документации.

Создание единого скрипта запуска (start.ps1).

# 3. Результаты за неделю

## 3.1. База данных

Спроектирована полная реляционная схема (ER-диаграмма) из 27 таблиц. СУБД: PostgreSQL 18 с расширением PostGIS (WGS84) для геоданных.

Ключевые принципы:
• Event-driven архитектура — все активности (аренда, тренировка, матч) являются событиями и ссылаются на центральную таблицу events.
• Short IDs — 7 символов (префикс + 6 hex) для совместимости с QR-кодами 21×21 px.
• Soft-delete — записи помечаются status = deleted, физически не удаляются.
• Партиционирование GPS-точек по RANGE (recorded_at).
• Индексы: users (role, status), events (status, start_time), rentals (status).

## 3.2. Backend (Python FastAPI)

Реализован асинхронный REST API сервер на стеке FastAPI + SQLAlchemy 2.0 + asyncpg + Pydantic v2.

Эндпоинты:
• /auth — регистрация, вход, получение профиля (JWT).
• /users — CRUD пользователей.
• /events — полный lifecycle событий, добавление участников.
• /boats — CRUD лодок, фильтр доступных по точке.
• /rentals — создание аренды, возврат, отметка повреждений.
• /gps — старт/стоп трекинга, загрузка точек.
• /teams, /tournaments, /matches — спортивные модули.
• /profiles/accessibility, /profiles/medical — инклюзивность.
• /routes — маршруты и точки маршрута.
• /franchises — список и детали франшиз.

Документация API доступна в Swagger: http://localhost:8000/docs

## 3.3. Backend (Go)

Для повышения производительности создана полноценная Go-версия сервера:
• Маршрутизация: chi/v5.
• База данных: pgx/v5 (пул соединений).
• Аутентификация: golang-jwt/v5.
• Количество эндпоинтов: 25+ (полный аналог Python-версии).
• Автономный seed данных при первом запуске.
• Компиляция: один исполняемый файл (15 MB).
• Производительность: в 10–50 раз выше Python-версии.

## 3.4. Frontend (Angular PWA)

Выполнена миграция с vanilla JS на Angular 21+ (standalone components API).

Архитектура:
• 5 ленивых маршрутов (lazy loading): /scan, /boats, /events, /sport, /profile.
• Компоненты: ScannerComponent (QR), BoatsComponent (список + форма), EventsComponent (список + форма), SportComponent (команды + турниры), ProfileComponent (вход ReactiveForm + профиль).
• Сервисы: ApiService (HTTP + offline-кэш), AuthService, BoatsService, EventsService, SportService.
• Модели: TypeScript интерфейсы для всех сущностей.
• ReactiveFormsModule для форм создания (валидация).

Дизайн:
• Тёмная тема (background #0b1120, акцент #38bdf8).
• Glassmorphism-карты с backdrop-filter.
• Bottom tab bar (фиксированная панель навигации).
• Градиентные кнопки, анимированные переходы, скелетоны загрузки.

## 3.5. PWA

• manifest.json: имя Kayran, theme_color #0f172a, standalone display.
• Service Worker (sw.js): cache-first для статики, network-first для API.
• Офлайн-режим: localStorage как третий уровень кэша.
• Установка на Home Screen (Android / iOS).

## 3.6. Инфраструктура

• start.ps1 — запуск одной командой (проверка зависимостей, npm install, Angular build, seed БД, старт сервера).
• Флаг -Go для запуска Go-версии: .\start.ps1 -Go.
• Режим разработки: ng serve (порт 4200) с прокси на API.
• Доступ по LAN: http://192.168.31.36:8000.

## 3.7. Документация

Подготовлены: MANIFEST.md, ARCHITECTURE.md, ER_DIAGRAM.md, API_CONTRACT.md, MODULES.md, EVENT_FLOWS.md, DEVELOPMENT_RULES.md, GLOSSARY.md, STUDENT_GUIDE.md, ROADMAP.md, DEMO_SCENARIO.md, README.md — всего 12 документов.

# 4. Технологический стек

| Компонент | Технология |
| --- | --- |
| Frontend | Angular 21+ (standalone, signals, reactive forms) |
| Backend (Python) | Python 3.12, FastAPI, SQLAlchemy 2.0, asyncpg |
| Backend (Go) | Go 1.26, chi/v5, pgx/v5, golang-jwt/v5 |
| База данных | PostgreSQL 18 + PostGIS |
| Аутентификация | JWT + bcrypt |
| PWA | Service Worker + Manifest + jsQR |
| Сборка | Angular CLI / Go build |
| Разработка | ng serve (hot-reload, порт 4200) |
| Продакшн (Python) | uvicorn app.main:app --port 8000 |
| Продакшн (Go) | kayran-server.exe (один бинарник) |

# 5. План на неделю 2 (с 6 июня)

Распределить задачи по 5 студенческим командам согласно MODULES.md.

Команда 1: профили пользователей, ролевая модель, OAuth-авторизация.

Команда 2: визуализация маршрутов на интерактивной карте (Leaflet / Mapbox).

Команда 3: полный цикл аренды + история бронирований + платёжный модуль.

Команда 4: турнирная сетка single elimination, live-счёт матчей.

Команда 5: адаптивные маршруты, медицинские профили, система сопровождения.

Интеграционное тестирование модулей.

Подготовка к демонстрации 13 июня.

# 6. Структура проекта

D:\Кайран\
├── backend/              — Python FastAPI сервер
│   ├── app/routes/       — 10 модулей API
│   └── app/main.py       — точка входа
├── backend-go/           — Go сервер
│   ├── handlers/         — 8 файлов обработчиков
│   ├── kayran-server.exe — исполняемый файл
│   └── main.go
├── frontend-angular/     — Angular PWA
│   ├── src/app/pages/    — 5 компонентов-страниц
│   └── src/app/services/ — 5 сервисов
├── db/                   — SQL миграции
├── docs/                 — 12 документов
├── students/             — задания для 5 команд
├── start.ps1             — скрипт запуска
├── db_full_schema.sql    — полная схема БД
└── README.md

# 7. Доступ к системе

| Способ | URL / Команда |
| --- | --- |
| Основной URL (LAN) | http://192.168.31.36:8000 |
| Локально | http://localhost:8000 |
| Swagger API | http://localhost:8000/docs |
| Angular Dev Server | http://localhost:4200 |
| Go Server | D:\Кайран\backend-go\kayran-server.exe |

— Конец отчёта —